ตัวอย่างการเขียนโครงการของ รพ.สต.

- โครงการที่ของ รพ.สต.

ลายมือชื่อ จนท.การเงินของ สสอ.รับรองว่าเงินเข้าในบัญชีแล้ว

โครงการที่ ………. / 2559

รพ.สต................................

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center)

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพชั้นนำ

เป้าประสงค์ : ระบบบริหารจัดการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คปสอ.บ่อพลอย

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุรเชษฐ์  ฟักเขียว      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์มือถือ 08-9254-3623  E-mail: banmai_8@hotmail.com

1. หลักการและเหตุผล

ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการพัฒนางานสาธารณสุขทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ สารสนเทศต่างๆ โดยมากได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะต้องนำมาจัดระบบสารสนเทศ (Management Information System: MIS) ให้เป็นหมวดหมู่ที่ง่ายและสะดวกในการนำไปใช้ในการบริหาร การควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านสุขภาพในปัจจุบัน นับว่ามีการจัดเก็บในหลายระดับด้วยกัน แต่ก็ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและความครอบคลุมของข้อมูล ปัญหาจากการจัดการข้อมูล เช่น การขาดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ขาดระบบการจัดการการคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ขาดระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป

ดังนั้น คปสอ.บ่อพลอย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ คปสอ.บ่อพลอย มีระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านสุขภาพ และใช้รวบรวมข้อมูล 43/53 แฟ้ม ได้อย่างรวดเร็ว

- เพื่อให้ คปสอ.บ่อพลอย ได้ใช้ติดตามข้อมูลผลงานของสถานบริการได้รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ เรียกใช้ข้อมูลภายในอำเภอตนเองได้

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและตรวจประเมินคุณภาพของข้อมูลได้

3. กลุ่มเป้าหมาย / พื้นที่เป้าหมาย

- เจ้าหน้าที่ คปสอ.บ่อพลอย จำนวน 30 คน

4. กลยุทธ์ / กลวิธี

พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่าย

5. กิจกรรม

- ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแผนและจัดทำโครงการ

- จัดตั้งศูนย์ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านสุขภาพ (Data center ) ของรพ.บ่อพลอย

- ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย

- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ คปสอ.บ่อพลอย จำนวน 30 คน  เรื่อง การดูแลระบบ Data center,

การเขียนรายงาน script SQL, การเขียนรายงานจาก data center, การเรียกดูรายงานต่างๆ

- ติดตามและประเมินผลจากมาตรฐาน 43/53 แฟ้มทุกเดือน

6. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2558 – กันยายน  2559

แผนกำกับการดำเนินงาน

| กิจกรรม |  | ช่วงเวลาในการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. 58 | พ.ย.58 | ธ.ค. 58 | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | ก.ค.59 | ส.ค.59 | ก.ย.59 |  |
| 1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแผนและจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดตั้งศูนย์ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านสุขภาพ (Data Center) ของ คปสอ.บ่อพลอย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คปสอ. บ่อพลอย |
| 3. ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ คปสอ.บ่อพลอยในเรื่อง การดูแลระบบ Data center, การเขียนราย script SQL, การเขียนรายงานจาก data center, การเรียกดูรายงานต่างๆ จำนวน 30 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตามและประเมินผลจากมาตรฐาน 43/53 แฟ้ม ทุกเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. งบประมาณ / รายละเอียดงบประมาณ

จากงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(กองทุนสุขภาพตำบล.........)  เป็นเงินทั้งสิ้น 19,800 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

กิจกรรมที่ 4  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ คปสอ.บ่อพลอยในเรื่อง การดูแลระบบ Data center

1. ค่าอาหาร – อาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ค่าอาหารกลางวัน             คนละ 50 บาท x 1 มื้อ x 30 คน × 3 วัน   เป็นเงิน   4,500  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คนละ 25 บาท x 2 มื้อ x 30 คน × 3 วัน   เป็นเงิน   4,500  บาท

2. ค่าวิทยากร  1 ท่าน    ชั่วโมงละ 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 3 วัน	        เป็นเงิน  10,800 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 19,800 บาท

ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้

8. การกำกับติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด

1. สถานบริการทุกแห่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องแม่ข่ายได้

2. คุณภาพของข้อมูล 43/53 แฟ้ม ของสถานบริการมีความถูกต้อง มากกว่าร้อยละ 95

หลักฐานประกอบการประเมิน

แฟ้มข้อมูล  43/53  แฟ้ม

ช่วงเวลาที่จะประเมิน

Small success  3 เดือน	มี Data Center ระดับอำเภอที่รวบรวมข้อมูลของทุกสถานบริการ

6 เดือน	ข้อมูล 43/53 แฟ้มทุกสถานบริการใน อ.บ่อพลอย ถูกต้อง

ครบถ้วน ทันเวลา เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

9 เดือน	เจ้าหน้าที่ คปสอ.บ่อพลอย สามารถตรวจประเมินคุณภาพ จาก Data Center ได้

12 เดือน	ข้อมูล 43/53 แฟ้มทุกสถานบริการใน อ.บ่อพลอย ถูกต้อง

ครบถ้วน ทันเวลา มากกว่าร้อยละ 95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- คปสอ.บ่อพลอย มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) ที่มาจากฐานข้อมูลของทุกสถานบริการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน

- บุคลากรสามารถตรวจประเมินคุณภาพของข้อมูลที่ได้การประมวลผลจาก Data Center

- มี Data Center ระดับอำเภอเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลของแต่ละสถานบริการและประมวลผลข้อมูลที่ได้ให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งข้อมูลไปยัง Data Center จังหวัดและ สปสช.

ลงชื่อ                                   	ผู้เขียนโครงการ

(                                  )

ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ                                   	ผู้แสนอโครงการ

(                                  )

ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..........

ลงชื่อ                                   	ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายวิสิทธิ์  ปิ่นประชานันท์)

ตำแหน่ง   สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

ลงชื่อ					ผู้อนุมัติโครงการ

ตารางกำหนดการอบรม

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center)

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลบ่อพลอย  อ. บ่อพลอย  จ. กาญจนบุรี

วันแรก

เวลา

08.00-09.00 น	ลงทะเบียน

09.00-09.30 น. 	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอยกล่าวเปิดงาน

09.30-10.30 น.	อบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center)

10.30-10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-12.00 น. 	อบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (ต่อ)

12.00-13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.	อบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (ต่อ)

14.30-14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.00 น	อบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (ต่อ)

วันที่สอง

เวลา

09.00-10.30 น. 	อบรมการเขียนราย script SQL

10.30-10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-12.00 น.	อบรมการเขียนรายงานจาก data center

12.00-13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.	อบรมการเขียนรายงานจาก data center (ต่อ)

14.30-14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.00 น.	อบรมการเขียนรายงานจาก data center (ต่อ)

วันที่สาม

เวลา

09.00-10.30 น. 	อบรมการดูแลระบบ data center

10.30-10.45 น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-12.00 น.	อบรมการเรียกดูรายงานผ่าน data center

12.00-13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.	อบรมการเรียกดูรายงานผ่าน data center (ต่อ)

14.30-14.45 น.	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.00 น.	สรุปผลการอบรมพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ซักถาม

# Text boxes

...............................

(นายอาร์ดร สมานทรัพย์)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
เจ้าหน้าที่การเงิน

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center)อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี

ปี 2559

งบประมาณ 19,800 บาท